User Stories

|  |  |
| --- | --- |
| ID | Beschreibung |
| 1 | Als Admin möchte ich Beiträge löschen können, um unangebrachte Posts löschen zu können. |
| 2 | Als Admin möchte ich User löschen können, um unangebrachte Nutzern zu entfernen. |
| 3 | Als Produkt Owner möchte ich die Seite validiert haben, um immer eine benutzerfreundliche Seite zu haben. |
| 4 | Als Produkt Owner möchte ich, dass die Plattform auf Englisch verfügbar ist, damit sie von Usern auf der ganzen Welt benutzt werden kann. |
| 5 | Als User möchte ich mich über ein Anmeldeformular auf einer Registrierseite bei der Seite registrieren können, um mich an der Seite anmelden zu können. |
| 6 | Als User möchte ich mich auf einer Login Seite mit meinen Benutzerdaten anmelden können, um Beiträge verfassen zu können. |
| 7 | Als User möchte ich, dass das Login-Formular validiert ist, um falsche Benutzereingaben zu verhindern. |
| 8 | Als User möchte ich mich mit meiner E-Mail / Username mit Passwort anmelden können, um mit dem Verfassen von meinen Beiträgen anfangen zu können. |
| 9 | Als User möchte ich nach der Anmeldung direkt auf das Login-Formular verweist werden, um mich schnellst möglich anmelden zu können. |
| 10 | Als User möchte ich, nachdem ich mich eingeloggt habe, auf die Startseite verwiesen werden, um einen Übersicht zu haben. |
| 11 | Als User möchte ich auf meiner Profil Seite über einen Add Button neue Beiträge verfassen können, um sie zu veröffentlichen und mit den anderen User teilen zu können. |
| 12 | Als User möchte ich, dass man beim Verfassen von einem Beitrag auch einen Bild hochladen kann, um den Beitrag ein wenig spannender gestalten zu können. |
| 13 | Als User möchte ich, dass wenn man auf den Upload Knopf klickt (beim hochladen von einem Beitrag), eine Bestätigung gefordert wird, um allfällige Fehler schon im Voraus zu entfernen. |
| 14 | Als User möchte ich meine eigenen Beiträge löschen können, um ausversehen gepostete Beiträge zu entfernen. |
| 15 | Als User möchte ich die Beiträge kommentieren können, um über den Beitrag diskutieren zu können. |
| 16 | Als User möchte ich ein eigenes Profil haben, um den anderen die Möglichkeit zu geben, mich kennen zu lernen. |
| 17 | Als User möchte ich einen Feed haben, um die Neusten Beiträge Bescheid zu wissen. |
| 18 | Als User möchte ich, dass die anderen User auch meine Beiträge sehen können, damit wir darüber diskutieren können. |
| 19 | Als User möchte ich ein Menu haben, um zwischen den Seiten navigieren zu können. |
| 20 | Als User möchte ich eine „About Us“ Seite zu Verfügung haben, um mich über die Webseite erkundigen zu können. |
| 21 | Als User möchte ich mich abmelden können, um möglichst Datenmanipulation zu verhindern. |
| 22 | Als User möchte ich, dass ich nach der Abmeldung auf die Welcome Seite weiter geleitet werde. |
| 23 | Als User möchte ich, dass die Seite abgesichert von aussen ist, damit die Seite sicher gegen Hacker ist. |
| 24 | Als User möchte ich sehen können, wann ein Blog erstellt worden ist, um eine Übersicht zu haben. |
| 25 | Als User möchte ich sehen können, wer einen Beitrag erstellt hat, um zu wissen von wem der Beitrag kommt. |
| 26 | Als User möchte ich sehen, von wem der Kommentar eines Beitrages kommt, um zu wissen wer es kommentiert hat. |
| 27 | Als User möchte ich andere User auf meinen Beiträgen markieren können, damit diese sehen was ich poste. |
| 28 | Als User möchte ich ein Bild von mir hochladen können, um von meinen Freunden identifiziert zu werden. |

Product Backlog - Sprint (Story-Points: 1 = 1h / Prio: 1,2 und 3)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Issue** | **Prio** | **Story-Points** |
| 1 | DELETE A POST | 2 | 4 |
| 2 | DELETE AN USER | 3 | 4 |
| 3 | WEBSITE VALIDATION | 1 | 6 |
| 4 | LANGUAGE | 3 | 2 |
| 5 | REGISTER | 1 | 5 |
| 6 | LOGIN | 1 | 5 |
| 7 | LOGIN VALIDATION | 2 | 2 |
| 8 | REGISTER OPTION | 3 | 3 |
| 9 | REFER TO LOGIN | 3 | 1 |
| 10 | REFER TO HOME | 3 | 1 |
| 11 | CREATE AN ARTICAL | 1 | 6 |
| 12 | UPLOAD AN PICTURE (ARTICAL) | 2 | 4 |
| 13 | CONFIRM UPLOAD | 3 | 1 |
| 14 | DELETE OWN ARTICAL | 1 | 4 |
| 15 | COMMENT AN ARTICAL | 1 | 5 |
| 16 | HAVE A PROFILE | 1 | 5 |
| 17 | FEED | 1 | 6 |
| 18 | SEE OTHER ARTICAL | 1 | 5 |
| 19 | MENU | 1 | 3 |
| 20 | ABOUT US | 3 | 2 |
| 21 | LOGOUT | 1 | 6 |
| 22 | REFER TO HOME | 3 | 1 |
| 23 | A SECURE SITE | 3 | 8 |
| 24 | POSTED DATE OF AN ARTICAL | 2 | 3 |
| 25 | POSTED BY | 1 | 4 |
| 26 | COMMENTED BY | 1 | 4 |
| 27 | MARK A FRIEND | 1 | 7 |
| 28 | UPLOAD A PICTURE (PROFILE) | 2 | 7 |
| **Total:** | | **114 h** | |

Sprint Backlog

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISSUE ID** | **Mi 02.09** | **Do 03.09** | **Fr 04.09** | **Mi 09.09** | **Do 10.09** | **Fr 11.09** | **Mi 16.09** | **Do 17.09** | **Fr 18.09** | **Mi 23.09** | **Do 24.09** | **Fr 25.09** | **Mi 30.09** | **Do 01.10** | **Fr 02.10** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |